Служба

государственного строительного надзора

Ямало-Ненецкого автономного округа

Д О К Л А Д

о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы 2  «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»

за 2016 год

г. Салехард

2017 год

Оглавление

Описание наиболее значимых результатов реализации

мероприятий подпрограммы 2  в 2016 году                                   .................... 3 - 8

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

Подпрограммы 2, в том числе анализ причин

невыполнения запланированных мероприятий и показателей    .......................... 8

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 2       ......................... 9

Приложение:

Отчёт о выполнении подпрограммы 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности  построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»

Описание наиболее значимых результатов реализации

мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году

Служба является ответственным исполнителем Подпрограммы 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве».

Подпрограмма 2 реализуется в один этап  - 2014 – 2020 годы.

Цель Подпрограммы 2. Обеспечение качества вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, защита прав и законных интересов участников долевого строительства.

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется посредством:

- регионального государственного строительного надзора в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Для достижения цели подпрограммы 2 определены следующие задачи, мероприятия и показатели деятельности:

Задача 1.1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации.

Задача 1.2. Оценка соответствия построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Выполнение задач 1.1 и 1.2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Проведение проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации  при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства».

Мероприятие включает в себя:

- регистрацию и рассмотрение поступивших извещений о начале строительства объектов и прилагаемых документов;

- рассмотрение проектной документации и составление программ проверок по каждому объекту капитального строительства;

- проверку соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- проверку наличия разрешения на строительство;

- проверку выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ);

- составление и выдачу актов и предписаний об устранении выявленных нарушений;

- составление протоколов об административных правонарушениях законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации;

- рассмотрение дел об административных правонарушениях законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации.

Мероприятие 1.2. «Контроль устранения нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов».

Мероприятие включает в себя:

- проведение внеплановых выездных и документарных проверок выполнения, ранее выданных по результатам проверок предписаний;

- проведение мониторинга и анализа наложенных и взысканных административных штрафов;

- направление документов в службу судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов с лиц, привлеченных к административной ответственности;

- уточнение вида и принадлежности платежа по невыясненным поступлениям и направление платежей в соответствующие бюджеты по назначению.

Мероприятие 1.3. «Рассмотрение обращений застройщиков и выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации».

Мероприятие включает в себя:

- рассмотрение обращений застройщиков или заказчиков за выдачей заключений о соответствии  построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;

- визуальный осмотр объектов капитального строительства, проверку исполнительной документации;

- выдачу заключений о соответствии  построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации или решений об отказе в выдаче таких заключений.

Результативность решения задач 1.1 и 1.2 составила 100% (99,9%).

Показатель 1.1. Доля проведенных проверок от общего количества  проверок, предусмотренных  программами проверок  при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.

Отношение количества проверок проведенных в соответствии с программами в 2016 году составляет 100 % от количества проверок предусмотренных программами проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, сроки, проведения которых истекли.

Показатель 1.2. Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений, требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации, сроки устранения которых, истекли.

Доля устраненных нарушений составляет 99,6 % от общего количества выявленных нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации. Невыполнение планового показателя на 0,4 процента связано с несвоевременным устранением нарушений отдельными юридическими лицами, к которым применены меры административного воздействия.

Показатель 1.3. Доля рассмотренных обращений застройщиков и  выданных заключений о соответствии объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от общего количества объектов, по которым поступили обращения за выдачей заключений.

Доля рассмотренных обращений за выдачей заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации составила 100%, то есть все поступившие в службу обращения рассмотрены. Отношение количества выданных заключений о соответствии объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации к общему количеству объектов, по которым поступили обращения за выдачей заключений, также составило 100 %.

В отношении обращений за выдачей заключений о соответствии, направленных застройщиками с нарушением законодательства о градостроительной деятельности, выданы решения об отказе в выдаче таких заключений. Нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности заключались в том, что застройщиками направлялись обращения за выдачей заключения о соответствии до фактического окончания работ на объекте и устранения всех выявленных нарушений.

Задача 2.1. Контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Задача 2.2. Контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Мероприятие 2.1. «Проверка отчетности застройщиков связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства».

Мероприятие включает в себя:

- формирование информационной базы о застройщиках привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а так же об объектах долевого строительства;

- информирование застройщиков привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости о необходимости ежеквартального представления отчетности;

- регистрацию и проверку отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- привлечение к административной ответственности застройщиков несвоевременно или не в полном объеме предоставивших отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Мероприятие 2.2. «Проведение проверок деятельности застройщиков связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Мероприятие включает в себя проверку:

- правомерности привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- наличия полученного застройщиком в установленном порядке разрешения на строительство;

- опубликования, размещения и (или) представления застройщиком проектной декларации в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка;

- регистрации застройщиком договоров участия в долевом строительстве;

- своевременного внесения застройщиком изменений в проектные декларации и их опубликование;

- целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- исполнения застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

- составление и выдачу актов и предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- составление протоколов об административных правонарушениях законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- рассмотрение дел об административных правонарушениях законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Мероприятие 2.3. «Контроль устранения нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Мероприятие включает в себя:

- проведение внеплановых выездных и документарных проверок выполнения, ранее выданных по результатам проверок предписаний;

- проведение мониторинга и анализа наложенных и взысканных административных штрафов;

- направление документов в службу судебных приставов для принудительного взыскания административных штрафов с лиц, привлеченных к административной ответственности;

- уточнение вида и принадлежности платежа по невыясненным поступлениям и направление платежей в соответствующие бюджеты по назначению.

Результативность решения задач 2.1 и 2.2 составила 100 %.

Показатель 2.1. Доля проверенной отчетности от общего количества представленной отчетности застройщиков связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Отношение количества проверенной отчетности застройщиков привлекающих денежные средства участников долевого строительства к общему количеству предоставленной отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства в                    2016 году составило 100%.

Показатель 2.2. Доля проведенных плановых проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, от количества запланированных проверок.

Доля проведенных плановых проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, составила 100 % от количества запланированных проверок.

Показатель 2.3. Доля  устранённых нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве  многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроки устранения которых, истекли.

Отношение количества устранённых нарушений составило 100 % от общего количества выявленных нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроки устранения которых, истекли.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

Подпрограммы 2, в том числе анализ причин

невыполнения запланированных мероприятий и показателей

Факторы риска, повлиявшие на ход реализации Подпрограммы 2 Государственной программы в 2016 году, отсутствовали.

Все запланированные мероприятия  и показатели выполнены.

Результативность решения задач 1.1 и 1.2 составила 99,9%, так как показатель 1.2. доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации составил 99,6%. Невыполнение планового показателя на 0,4 процента связано с несвоевременным устранением нарушений отдельными юридическими лицами, к которым применены меры административного воздействия.

Выполнение мероприятия на 99,9% не оказывает существенного влияния на результаты реализации подпрограммы в целом.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 2

Для обеспечения достижения цели Подпрограммы 2 при дальнейшей реализации Государственной программы целесообразно сконцентрироваться на выполнении основных мероприятий подпрограммы, которые позволят обеспечить эффективную реализацию градостроительной политики на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. В части осуществления регионального государственного строительного надзора:

- повышение качества вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений;

- соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

2.  В части осуществления государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

- минимизация риска нецелевого использования застройщиками денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору для строительства (создания) многоквартирных и (или) иных объектов недвижимости;

- исполнение застройщиками обязательств по договорам долевого участия в строительстве.